# TAKT — бэклог улучшений по принципам антихрупкости

Документ фиксирует оставшиеся улучшения АРМ SOC-оператора после внедрения топ-5. Направление — антихрупкость по Талебу: система должна не просто «переживать» стресс, а становиться от него лучше. Каждый пункт — с обоснованием, объёмом работ и критерием приёмки.

Статус ветки: feature/takt-pt-frontend-dark-ui. Стенд демонстрационный, состояние движка (stand/engine_state.py) держится в памяти процесса — это первое, что нужно закрыть для любого использования дольше одной демо-сессии.

## Уже внедрено (топ-5 — для контекста, не переделывать)

| # | Улучшение | Принцип | Где |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля обучения по вердикту (TP/FP/benign → пересчёт весов инвариантов → каскад на связанные кейсы) | Skin in the game | engine_state.record_verdict, VerdictPanel.tsx |
| 2 | Честное состояние канала (LIVE/STALE/POLL/DOWN) + heartbeat + REST-фолбэк | Via negativa, без «ложного зелёного» | client.ts subscribeToUpdates, CommandBar.tsx |
| 3 | Разделение риск / OT-импакт / доверие + маркер «тихого хвоста» | Barbell | synthetic_data.py, CaseWorkbench.tsx |
| 4 | Хоткеи триажа (1–4 / a / e / / / x) + эксклюзивный лок (409) | Оптимизация под оператора | IncidentQueue.tsx, engine_state.lock |
| 5 | Инъекция хаоса (6 режимов, деградация без падения) | Гормезис | ChaosPanel.tsx, server.py /chaos |

## Оставшиеся улучшения

### P0 — фундамент (без этого «обучение» теряется при рестарте)

#### B-1. Персистентность состояния и аудита

- Проблема. Веса инвариантов, вердикты, локи и hash-chain аудит живут в памяти. Рестарт пода — и всё «обучение» оператора обнуляется. Skin in the game без памяти бессмысленен.

- Что сделать. Вынести EngineState в SQLite (WAL) или Postgres: таблицы weights, verdicts, locks, audit (append-only). Загрузка при старте, атомарная запись при каждом вердикте. Hash-chain аудита писать на диск и проверять целостность при загрузке.

- Файлы. stand/engine_state.py (слой хранилища), stand/server.py (lifespan), миграции.

- Приёмка. FP по кейсу → рестарт сервера → веса и вердикт сохранились; /api/v1/audit проходит проверку целостности цепочки хэшей.

- Объём. ~1 день.

#### B-2. Защита обучения от отравления (guardrails + откат)

- Проблема. Один оператор (или скомпрометированная учётка) серией FP может «занулить» веса ключевых инвариантов и ослепить SOC. Это классическая adversarial-поверхность петли обучения.

- Что сделать.

  - лимит суммарного дрейфа веса за смену (напр. не более ±40% от baseline на инвариант);

  - аномалия на calibration_delta (резкий скачок → требовать подтверждение L2/4-eyes);

  - кнопка «Откатить вердикт» — снимает эффект конкретного вердикта и пересчитывает веса;

  - «карантин» инварианта: если по нему за окно >N противоречивых вердиктов — заморозить вес и вынести на ревью, а не двигать дальше.

- Файлы. engine_state.record_verdict (лимиты), новый revert_verdict, VerdictPanel.tsx.

- Приёмка. 10 FP подряд по одному инвариантному семейству → вес упирается в нижний лимит и инвариант помечается «на ревью»; «Откатить» возвращает предыдущее состояние весов.

- Объём. ~1–1.5 дня. (Antifragility: система выдерживает злонамеренный ввод и учится отличать сигнал от атаки на сам процесс обучения.)

### P1 — операционная зрелость

#### B-3. Мультиоператор и передача смены

- Проблема. OPERATOR_ID захардкожен (operator.shift-A). Локи и вердикты не различают людей; нет передачи смены.

- Что сделать. Идентификация оператора (заголовок/сессия), presence-индикатор (кто в очереди сейчас), TTL на лок с авто-снятием (dead-man’s switch — «завис» оператор не блокирует кейс навечно), заметка при передаче смены (handoff note в аудит).

- Файлы. server.py (проброс operator), engine_state.lock (TTL), новый ShiftHandoff.

- Приёмка. Два разных operator-id: A взял кейс → B видит «занято A» (409); лок сам снимается через TTL; в аудите видна запись передачи смены.

- Объём. ~1 день.

#### B-4. Контрфактический реплей (бэктест обучения)

- Проблема. Оператор не видит, насколько его вердикты улучшили систему — обучение «на веру».

- Что сделать. Прогон исторического потока событий против текущих весов: сколько прошлых FP теперь были бы подавлены, не задело ли это истинные срабатывания (защита от переобучения). Экран «Эффект калибровки»: до/после на исторических данных.

- Файлы. новый engine_state.replay(), эндпоинт /api/v1/replay, экран во фронтенде.

- Приёмка. После серии FP реплей показывает снижение шума на N% при 0 подавленных TP из эталонной цепочки.

- Объём. ~1.5 дня. (Via negativa: проверяем, что «улучшение» не выкинуло сигнал.)

#### B-5. Барбельный авто-триаж по доверию

- Проблема. Low-risk/low-impact/low-confidence шум всё равно занимает внимание.

- Что сделать. Авто-подавление таких кейсов, но с обязательной случайной выборкой (напр. 5%) на ручной обзор — чтобы не ослепнуть на «тихом» классе (barbell: почти всё автоматизируем, малую долю намеренно смотрим руками). Порог — функция доверия, не риска.

- Файлы. engine_state.list_cases (флаг auto_suppressed + sampling), UI-фильтр «показать подавленные».

- Приёмка. Шум ниже порога уходит из основной очереди; ~5% остаётся видимым со стемпом «контрольная выборка»; ни один tail-risk кейс не подавляется автоматически.

- Объём. ~0.5 дня.

#### B-6. Вахта за «тихим хвостом» OT

- Проблема. Маркер tail-risk есть, но нет процесса: низковероятный/катастрофичный по OT-импакту кейс может «протухнуть» внизу очереди.

- Что сделать. Отдельный watchlist tail-risk с обязательным периодическим ревью (если кейс не тронут X часов — принудительная эскалация/напоминание). Счётчик «возраст без обзора».

- Файлы. IncidentQueue.tsx (вкладка «Хвост OT»), engine_state (aging), фон-проверка.

- Приёмка. Tail-кейс без действий > порога → подсветка + запись эскалации в аудит.

- Объём. ~0.5 дня.

### P2 — устойчивость и доказуемость

#### B-7. Хаос как регламентная «game day» + scorecard

- Проблема. Хаос сейчас ручной. Гормезис работает, когда стресс регулярный и измеряемый.

- Что сделать. Планировщик хаос-прогонов (напр. авто-режим на 2 мин раз в час в демо), scorecard: MTTR под хаосом, доля переживших запросов, «сломалось/деградировало». Гейт в CI: прогнать хаос-сценарии и упасть, если сервер вернул 5xx или UI «белый экран».

- Файлы. stand/benchmark.py (scorecard), tests/test_chaos_resilience.py, CI-job.

- Приёмка. CI-джоб гоняет все 6 режимов хаоса, ассертит «нет 5xx, SSE восстановился, клиент не упал»; отчёт scorecard в артефактах сборки.

- Объём. ~1 день.

#### B-8. Подписанный экспорт аудита (комплаенс)

- Проблема. Hash-chain аудит есть, но нет выгрузки для внешней проверки.

- Что сделать. Экспорт аудита как подписанного артефакта (JSON + подпись/HMAC) и эндпоинт верификации целостности. Каждый вердикт/лок/эскалация — прослеживаемы.

- Файлы. /api/v1/audit/export, /api/v1/audit/verify.

- Приёмка. Экспорт → изменение одной записи → verify сообщает о разрыве цепочки.

- Объём. ~0.5 дня.

#### B-9. Адаптер реальных детекторов (путь в прод)

- Проблема. Инвариантный движок питается синтетикой.

- Что сделать. Слой нормализации входа (Sigma/OCSF/ECS → внутренний формат события и маппинг на инварианты INV-*), чтобы петлю обучения можно было включить на реальном потоке.

- Файлы. новый stand/adapters/ (или отдельный модуль), контракт события.

- Приёмка. Тестовый Sigma-хит нормализуется и создаёт кейс с корректными invariants.

- Объём. ~2 дня.

### P3 — качество и UX

#### B-10. Тесты и наблюдаемость петли обучения

- Property-based тесты на клэмп весов (0.2–1.5) и монотонность (FP не повышает вес, TP не понижает); нагрузочный тест SSE fan-out (heartbeat под N клиентами); e2e Playwright на сценарии вердикт → каскад, хаос → фолбэк, лок → 409. Метрики Prometheus по петле (кол-во вердиктов, средний дрейф, MTTR под хаосом).

- Приёмка. pytest + Playwright зелёные в CI; /metrics отдаёт счётчики петли.

- Объём. ~1.5 дня.

#### B-11. Command palette (Ctrl-K) и доступность

- Единая палитра команд поверх хоткеев; ARIA-live для состояния канала (STALE/POLL озвучивается скринридером — честность канала должна быть доступной, а не только визуальной); контраст под дежурство в тёмном помещении.

- Объём. ~1 день.

## Порядок внедрения (рекомендация)

- B-1 (персистентность) — без неё обучение эфемерно.

- B-2 (guardrails/откат) — сразу после, иначе персистентная петля уязвима к отравлению.

- B-3, B-6 (мультиоператор, вахта за хвостом) — операционная готовность к пилоту.

- B-7, B-10 (хаос в CI + тесты) — institutionalize гормезис и зафиксировать регрессии.

- B-4, B-5, B-8, B-9, B-11 — по мере приоритетов заказчика.

Быстрые победы (< 1 дня): B-5, B-6, B-8, B-2 (частично — только «Откатить вердикт»).